Российская Федерация

Усольский муниципальный район

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Городского поселения

Тельминского муниципального образования

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| От 20.04.2022 г. |  | №34-р |
| --- | --- | --- |
|  | р. п. Тельма |  |
| Об утверждении состава рабочей комиссии по подготовке и приемке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2022-2023 годов, плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2022-2023 годов в Тельминском муниципальном образовании |

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (Правила оценки готовности к отопительному периоду), руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тельминского муниципального образования:

1. Утвердить состав рабочей комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. (Приложение № 1).

# 2. Утвердить план-график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. (Приложение №2).

# 3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2022-2023 годов. (Приложение №3).

4.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликовать в газете «Новости» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Тельминского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу gp-telminskoe.ru.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

.

Глава  городского

поселения Тельминского

муниципального образования                                                          М.А.Ерофеев

|  |  | Приложение №1 утверждено постановлением Администрации городского поселения Тельминского муниципального образования № 34-р от « 20» апреля 2022 г. |
| --- | --- | --- |

## Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годы.

## Председатель комиссии:

| Глава муниципального образования | Ерофеев Михаил Александрович |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Ведущий специалист по экономической политике | Чичкарева Анастасия Николаевна |
| Главный специалист по финансово-бюджетной политике | Кузнецова Екатерина Николаевна |
| Директор ООО Тепловая компания «Белая» | Горшенин Александр Викторович |
| Директора МКУК «Тельминский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» | Кузнецова Ирина Владимировна |
| Директор ДШИ р.п.Тельма | Терехова Галина Валентиновна |
| Директор МОУ Тельминская СОШ | Луценко Татьяна Николаевна |
| Заведующая МДОУ «Детский Сад №10» | Елисеева Вероника Михайловна |
| Представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в целях проведения проверки теплоснабжающих организаций) | (по согласованию) |

|  |  | Приложение №2 утверждено постановлением Администрации городского поселения Тельминского муниципального образования №34-р от « 20 » апреля 2022г. |
| --- | --- | --- |

План график

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций

к отопительному периоду 2022-2023 годы.

| Наименование организации | Адрес организации | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| ООО ТК «Белая» | п. Тельма, ул. 3-я Советская | 09.09.2022 г. |
| Жилищный фонд | п. Тельма, ул. Фабричная, 5,5а, 3,4, Максима Горького 38; Совхозная 16, Калинина 37, Совхозная,4а | 09.09.2022 г. |
| Котельные р.п.Тельма | п. Тельма, ул. 2-ая Советская,1в п.Тельма, ул.Совхозная, 2а | 09.09.2022 г. |
| МКУК «Тельминский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» | п. Тельма, ул. 3-ая Советская,1 | 12.09.2022 г. |
| МОУ Тельминская СОШ | п. Тельма, ул. 2-ая Советская,4 | 12.09.2022 г. |
| МДОУ Детский сад № 10 | п.Тельма, ул.3-я Советская,1а | 12.09.2022 г. |
| ДШИ р.п.Тельма | п.Тельма, ул.3-я Советская,1г | 12.09.2022 г. |

Приложение №3

утверждено постановлением

Администрации

городского поселения

Тельминского

муниципального образования

№34-р  от « 20» апреля 2022 г.

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к  работе в отопительный период 2022-2023 годов

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная р.п. Тельма, ул.Совхозная, д.2а |
| 1 | Ремонт и техобслуживание насосного оборудования котельной | ТК БЕЛАЯ | май-июнь |
| 2 | Ремонт контуров заземлений котельной | ТК БЕЛАЯ | июль-август |
| 3 | Косметический ремонт котельной (покраска/побелка) | ТК БЕЛАЯ | июль |
| 4 | Ремонт отмосток здания котельной | ТК БЕЛАЯ | август-сентябрь |
|  | Котельная р.п. Тельма Центральная |
| 1 | Ремонт котла №, 2, (замена труб топочного полотна) | ТК БЕЛАЯ | июнь-июль |
| 2 | Ремонт/ревизия запорной арматуры на котлах | ТК БЕЛАЯ | май-июнь |
| 3 | Ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования | ТК БЕЛАЯ | июнь |
| 4 | Ремонт контуров заземлений котельной | ТК БЕЛАЯ | май-июнь |
| 5 | Ремонт пола котельной | ТК БЕЛАЯ | Июль- август |
| 6 | Косметический ремонт котельной (покраска/побелка) | ТК БЕЛАЯ | июль |
| Тепловые сети |
| 1 | Частичная замена (ремонт) запорной арматуры на тепловых сетях | ТК БЕЛАЯ | Июнь-июль |
| 2 | Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей | ТК БЕЛАЯ | с 15-30 мая, с 1-5 сентября |
|  | Водозабор на р. Ангара и сети ХВС |
|  | Замена запорной арматуры на водозаборе | ТК БЕЛАЯ | Июль-август |
|  | Частичная замена запорной арматуры на сетях ХВС | ТК БЕЛАЯ | Июль-август |