

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Усольское районное муниципальное образование**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Городского поселения**

**Тельминского муниципального образования**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 14.02.2024 г.  |  | №56  |
|  | р. п. Тельма |  |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы» **за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Тельминского муниципального образования от 01.09.2023 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации городского поселения Тельминского муниципального образования», руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Тельминского муниципального образования, администрация городского поселения Тельминского муниципального образования,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2023 год, согласно приложения;

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения Тельминского муниципального образования.

Глава городского

поселения Тельминского

муниципального образования М.А.Ерофеев

Приложение

к постановлению администрации Тельминского муниципального образования

от 14.02.2024 г. № 56

**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий.**

Муниципальная программа городского поселения Тельминского муниципального образования «Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением администрации № 511 от 29.12.2017 г. (в редакции постановления администрации городского поселения Тельминского муниципального образования №97 от 29.03.2019 г., №128 от 29.04.2019 г., №297 от 17.09.2019 г., №94 от 20.03.2020г., №165 от 19.07.2021 г., №228 от 19.10.2021 г., № 72 от 21.03.2022 г.)

Цель программы – 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Для обеспечения Повышения уровня благоустройства общественных территорий населения на территории городского поселения Тельминского муниципального образования выполнен следующий комплекс мероприятий:

-Выполнено благоустройство общественной территории по адресу: рп Тельма, ул. 2-ая Советская,4а.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: увеличилось число благоустроенных территорий.

Приложение 1

**Выполнение основных мероприятий подпрограмм.**

Фактическая (достоверная) информация по реализации программы представлена в таблице №1

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы**  | ведомство | целевая статья | план на 2023 груб. | Исполнено руб. |
| **1.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы»** | 901 | 740 00 00 00 0 | **989,58** | **989,60** |
| «Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы» | 901 | 740 00 00 00 0 | 989,58 | 989,60 |

 Исполнение указанной муниципальной программы составило в сумме **989,60** руб., или 100 процентов к утвержденному плану расходов.

 По указанной муниципальной программе выполнены следующие мероприятия,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование программы**  | мероприятие | сумма |
|  |  |  |
| **1.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы»** |  |  |
| **«Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы»** | «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу Иркутская область, Усольский муниципальный район городское поселение рп Тельма, ул 2я Советская, 4а» | 702 600,40 рублей |
| «Благоустройству детской площадки, расположенной по адресу Иркутская область, Усольский муниципальный район городское поселение рп Тельма, ул 2я Советская. 4а» | 286 999,60 рублей |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.** Программа является эффективной. Срок реализации муниципальной программы продлить.

Приложение 2

**Анализ показателей результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы»**

**достигнутых за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа |
| 1. | Количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению безопасности жизнедеятельности | Ед. | 5000  | 5000 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, получившие информационное сопровождение в СМИ  | % | 86 | 100 |  |  |  |

Приложение 3

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы»**

**за 2023 год**

(отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |
| Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,тыс.руб. | Отклонение | Пояснения поосвоениюобъемов финансиро­вания |
| план на 2023 год | Факт2023 год | -/+  | % |
| Программа  | **Всего** | **989,58** | **989,6** | **-0,02** | **0** | **Перераспределение прошло не по плану, т.к. наше софинансирование увеличилось на 20 руб.(по условиям предоставления субсидии)** |
| Бюджет городского поселения Тельминского МО | 2,046 | **2,1** |  |  |
| бюджет Иркутской области | **200,543** | **202,54353** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **787,334** | **784,95647** |  |  |
| **«Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы»** | **Всего** | **989,58** | **989,6** | **-0,02** | **0** |  |
| Бюджет городского поселения Тельминского МО | 2,046 | **2,1** |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | **200,543** | **202,54353** | **0** | **0** |  |
| Федеральный бюджет | **787,334** | **784,95647** |  |  |  |
|  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы»**

**за 2023 года**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023 году было запланировано в размере 989,58 тыс. рублей, фактическое исполнение составило- 989,60 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы):

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0 (1,0);

Оценка степени достижения целей и решения задач:

СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N

 СДЦ=(1,0)/1=1 , что характеризует уровень степени достижения целевых показателей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

 Уф =Фф/Фп

Уф= **989,6**/**989,58**=1,0,

что характеризует эффективность реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы

 ЭМП≈ СДЦ х Уф

 ЭМП≈1 х 1=1,

С учетом данных результатов, согласно критериев, оценки эффективности муниципальной программы, в 2023 году муниципальная программа признана эффективной.