Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Городского поселения

Тельминского муниципального образования

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| От 11.05.2023 г. |  | №49-р |
| --- | --- | --- |
|  | р. п. Тельма |  |
| Об утверждении состава рабочей комиссии по подготовке и приемке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2023-2024 годов, плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2023-2024 годов в Тельминском муниципальном образовании |

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (Правила оценки готовности к отопительному периоду), руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тельминского муниципального образования:

1. Утвердить состав рабочей комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. (Приложение № 1).

# 2. Утвердить план-график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. (Приложение №2).

# 3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2023-2024 годов. (Приложение №3).

4.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликовать в газете «Новости» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Тельминского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу gp-telminskoe.ru.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

.

Глава городского

поселения Тельминского

муниципального образования                                                          М.А.Ерофеев

|  |  | Приложение №1 утверждено постановлением Администрации городского поселения Тельминского муниципального образования № 49-р от «11» мая 2023 г. |
| --- | --- | --- |

## Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годы.

## Председатель комиссии:

| Глава муниципального образования | Ерофеев Михаил Александрович |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Ведущий специалист по экономической политике | Чичкарева Анастасия Николаевна |
| Главный специалист по финансово-бюджетной политике | Кузнецова Екатерина Николаевна |
| Директор ООО Тепловая компания «Белая» | Горшенин Александр Викторович |
| Директора МКУК «Тельминский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» | Кузнецова Ирина Владимировна |
| Директор ДШИ р.п.Тельма | Терехова Галина Валентиновна |
| Директор МОУ Тельминская СОШ | Луценко Татьяна Николаевна |
| Заведующая МДОУ «Детский Сад №10» | Елисеева Вероника Михайловна |
| Представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в целях проведения проверки теплоснабжающих организаций) | (по согласованию) |

|  |  | Приложение №2 утверждено постановлением Администрации городского поселения Тельминского муниципального образования №49-р от «11» мая 2023 г. |
| --- | --- | --- |

План график

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций

к отопительному периоду 2023-2024 годы.

| Наименование организации | Адрес организации | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| ООО ТК «Белая» | п. Тельма, ул. 3-я Советская | 28.08.2023 г. |
| Жилищный фонд | п. Тельма, ул. Фабричная, 5,5а, Общежития № 3,4, Максима Горького 38; Совхозная 16, Калинина 38, Совхозная,4а | 28.08.2023 г. |
| Котельные р.п.Тельма | п. Тельма, ул. 2-ая Советская,1В п. Тельма, ул. Совхозная, 2а | 28.08.2023 г. |
| МКУК «Тельминский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» | п. Тельма, ул. 3-ая Советская,1 | 29.08.2023 г. |
| МОУ Тельминская СОШ | п. Тельма, ул. 2-ая Советская,4 | 29.08.2023 г. |
| МДОУ Детский сад № 10 | п. Тельма, ул.3-я Советская,1а | 29.08.2023 г. |
| ДШИ р.п.Тельма | п. Тельма, ул.3-я Советская,1г | 29.08.2023 г. |

Приложение №3

утверждено постановлением

Администрации

городского поселения

Тельминского

муниципального образования

№49-р от «11» мая 2023 г.

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2023-2024 годов

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная р.п. Тельма, ул. Совхозная, д.2а |
| 1 | Ремонт и техобслуживание насосного оборудования котельной | ТК БЕЛАЯ | май-июнь |
| 2 | Текущий ремонт котла №1 | ТК БЕЛАЯ | май-июнь |
| 3 | Капитальный ремонт системы вентиляции и дымовой трубы | ТК БЕЛАЯ | август |
| 4 | Косметический ремонт котельной (покраска/побелка) | ТК БЕЛАЯ | август-сентябрь |
| Котельная р.п. Тельма Центральная |
| 1 | Ремонт топок котлов №1, 2, 3 (замена труб топочного полотна) | ТК БЕЛАЯ | июнь-июль |
| 2 | Ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования | ТК БЕЛАЯ | июнь |
| 3 | Техническое обслуживание вспомогательного оборудования котельной | ТК БЕЛАЯ | май-июнь |
| 4 | Техническое обслуживание электрооборудования котельной | ТК БЕЛАЯ | май-июнь |
| 5 | Текущий ремонт котла №3 | ТК БЕЛАЯ | июль |
| 6 | Ремонт крыши котельной | ТК БЕЛАЯ | август |
| 7 | Косметический ремонт котельной (покраска/побелка) | ТК БЕЛАЯ | август-сентябрь |
| Тепловые сети |
| 1 | Частичная замена (ремонт) запорной арматуры на тепловых сетях | ТК БЕЛАЯ | июнь-июль |
| Сети холодного водоснабжения |
| 1 | Частичная замена (ремонт) запорной арматуры на сетях ХВС | ТК БЕЛАЯ | июль |
| 2 | Капитальный ремонт участка сети ХВС | ТК БЕЛАЯ | июль |