

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Усольское районное муниципальное образование**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Городского поселения**

**Тельминского муниципального образования**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 14.02.2024 г. |  | №53 |
|  | р. п. Тельма |  |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы** **«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»**  **за 2023 год** | | |

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Тельминского муниципального образования от 01.09.2023 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации городского поселения Тельминского муниципального образования», руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Тельминского муниципального образования, администрация городского поселения Тельминского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы» за 2023 год, согласно приложения;

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения Тельминского муниципального образования.

Глава городского

поселения Тельминского

муниципального образования М.А.Ерофеев

Приложение

к постановлению администрации Тельминского муниципального образования

от 14.02.2024 г. № 53

**Отчет о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий.**

Муниципальная программа городского поселения Тельминского муниципального образования «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы» утвержденная постановлением администрации городского поселения Тельминского муниципального образования №34 от 12 февраля 2019 г. (в редакции постановления №318 от 30.12.2020, № 61 от 12.03.2021 г. №268 от 17.11.2021 г. №304 от 09.12.2021 г., № 96 от 14.04.2022, №293 от 17.10.2022 г, №43 от 08.02.2023., № 180 от 15.06.2023 г.)

Цель программы – Комплексное решение проблем Повышение надёжности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории городского поселения Тельминского муниципального образования.

Задачи муниципальной программы- Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского поселения Тельминского муниципального образования

Для обеспечения Повышение надёжности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории городского поселения Тельминского муниципального образования выполнен следующий комплекс мероприятий:

- разработаны и согласованы 2 проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин и разработки паспортов скважин;

-оплачены работы по прокладке трубопровода холодного водоснабжения открытым способом;

-оплачены работы по прокладке трубопровода методом горизонтального направления бурения;

-приобретены запасные части для ремонта автоцистерны;

-оплачены услуги по приему, доставке и передаче проб для лабораторных исследований качества питьевой воды из скважин.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: улучшилось качество предоставления коммунальных услуг населению.

Приложение 1

**Выполнение основных мероприятий подпрограмм.**

Фактическая (достоверная) информация по реализации программы представлена в таблице №1

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | ведомство | целевая статья | план на 2023 г  руб. | Исполнено  руб. |
| **1.Муниципальная программа «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»** | 901 | 750 00 00 00 0 | **1614** | **1557,1** |
| Подпрограммы |  |  |  |  |
| 1.Муниципальная программа «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы» | 901 | 750 00 00 00 0 | 1614 | 1557,1 |

Исполнение указанной муниципальной программы составило в сумме **1557,1** руб., или 96 процентов к утвержденному плану расходов.

По указанной муниципальной программе выполнены следующие мероприятия,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | мероприятие | сумма |
| 1.Муниципальная программа «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы» |  |  |
|  |  |  |
| "1. Муниципальная программа «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы» | Проект зон санитарной охраны водоисточников | 420 000 рублей |
| работы по прокладке трубопровода холодного водоснабжения открытым способом | 439800 рублей |
| работы по прокладке трубопровода методом горизонтального направления бурения | 554 700 рублей |
| приобретены запасные части для ремонта автоцистерны | 81800 рублей |
| услуги по приему, доставке и передаче проб для лабораторных исследований качества питьевой воды из скважин в сумме | 60800 рублей |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.** Программа является эффективной. Срок реализации муниципальной программы закончен.

Приложение 2

**Анализ показателей результативности муниципальной программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»**

**достигнутых за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | Муниципальная программа | | | | |
| 1. | Обеспечение качественного и безаварийного  прохождения объектами коммунальной инфраструктуры  отопительных сезонов; | Ед. | Безаварийное прохождение отопительного сезона | Аварийных остановок не зафиксировано |  |  |  |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг населению  надлежащего объема и качества. | Ед. | Не снижение количества абонентов, пользователей коммунальных услуг | Увеличилось число абонентов подключенных к центральному водоснабжению |  |  |  |

Приложение 3

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за 2023 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | | | | | |
| Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по  освоению  объемов  финансиро­вания |
| план на 2023 год | Факт  2023 год | -/+ | % |
| Программа | **Всего** | **1614** | **1557,1** | **56,9** | **96** |  |
| Бюджет городского поселения Тельминского МО | **1614** | **1557,1** | **56,9** | **96** |  |
| бюджет Иркутской области | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 1.Муниципальная программа «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы» | **Всего** | **1614** | **1557,1** | **56,9** | **96** |  |
| Бюджет городского поселения Тельминского МО |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в городском поселении Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы» за 2023 года**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023 году было запланировано в размере 1614 тыс. рублей, фактическое исполнение составило- 1557,1 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы):

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0 (1,0);

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0 (1,0);

Оценка степени достижения целей и решения задач:

СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N

СДЦ=(1,0+1,0)/2=1 , что характеризует уровень степени достижения целевых показателей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

Уф =Фф/Фп

Уф= **1614**/**1557,1**=0,96,

что характеризует эффективность реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы

ЭМП≈ СДЦ х Уф

ЭМП≈1 х 0,96=0,96,

С учетом данных результатов, согласно критериев оценки эффективности муниципальной программы, в 2023 году муниципальная программа признана эффективной.

**Информация о внесенных в муниципальную программу программы «Развитие муниципального хозяйства городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы», за 2023, г. изменениях.**

1. от №43 от 08.02.2023, Увеличение финансирования мероприятий программы;
2. от № 180 от 15.06.2023 г. Увеличение финансирования мероприятий программы;